Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Experiencia Educativa: Administración de Proyectos

**Formato de solicitud de cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Sistema de información de control de cursos (SICC ) |
| Fecha: | 08 de mayo de 2014 |
| Líder de Proyecto: | Luis Francisco Gutiérrez Mora |
| Responsable de la solicitud: | Luis Francisco Gutiérrez Mora |
| Responsable de la actividad: | Luis Francisco Gutiérrez Mora , Saúl Quiroz Rossi |

Comité de control de cambios (CCC)

|  |  |
| --- | --- |
| **Comité de control de cambios (CCC)** | |
| **Rol** | **Nombre** |
| Aprobador y analista de cambios | Juan Carlos Pérez Arriaga |

|  |
| --- |
| **Descripción del cambio** |
| Cambio en el plan de trabajo (movimiento de fechas y agregación de tareas):   * El modelo de E-R: La fecha establecida originalmente para el comienzo de la actividad fue el 21/05/14, sin embargo se adelantara a 6/05/14. * El modelo relacional: El modelo Entidad-Relación, se realizó de manera anticipada a la planeada,debido a que era indispensable para que el equipo tuviera una idea más centralizada de entidades que se usaran (BD). La fecha establecida originalmente para el comienzo de la actividad fue el 21/05/14, sin embargo se adelantara a 6/05/14. * Diccionario de datos: La fecha establecida originalmente para el comienzo de la actividad fue el 21/05/14, sin embargo se adelantara a 6/05/14. * Tutorial de GitHub: Se agregó un tutorial de github, ya que fue requisito de la propia materia, la fecha de inicio para el tutorial, es el día 5 de mayo, se pretende que con este cambio el proyecto tendrá respaldo mediante un control de versiones. |

|  |
| --- |
| **Causas y/o beneficios** |
| * Los modelos que conciernen a la base de datos se realizaron para tener definidas las entidades que se tendrán para cada CU, con el beneficio de agilizar el trabajo del resto del equipo. * El tutorial de GitHub se realizara con el fin de mantener el proyecto con un control de versiones. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto en porcentaje** | | |
| **Cronograma** | **Costos** | **Criterios de aceptación** |
| **5/5/14 – 7/5/14** | **0.00** | **80 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firman** | | |
|  |  |  |
| **CCC** | **Responsable de la solicitud** | **Responsable (s) de la actividad (es)** |