Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Experiencia Educativa: Administración de Proyectos

**Lecciones aprendidas**

Reconocimientos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tópico | Área | Lección | Miembro del equipo |
| Organización del proyecto | Planeación | Las fechas establecidas para realizar las actividades no fueron las adecuadas (falto o sobro tiempo), realizar un análisis detallado de cada actividad, para evitar pérdida de tiempo en las tareas.**(poner las variables que influyen—detallar la actividad)** | Administrador de Proyecto (Luis Francisco Gutiérrez Mora) |
| Prototipos | Planeación | Algunos prototipos (Ventanas “CU”) se realizaron de manera individual, lo que ocasionó que estas tuvieran muchos errores. Antes de ser aprobadas realizar una junta con los integrantes del proyecto. | Diseñador y analista (Gerardo Benavidez Pérez)  Programadora y administradora de servidores (María Lavinia Alonso Méndez) |
| Modelos de base de datos | Planeación | Los modelos de datos fueron realizados por solo una persona, lo que ocasiono que se tuvieran incongruencias con los CU. Se precisa de una persona que sea el encargado de realizar vigilancia y auditoria del trabajo. | Administrador de Base de datos (Saúl Quiroz Rossi) |
| Roles | Planeación | Los roles definidos para los integrantes no fueron respetados. Utilizar alguna herramienta de control (Hojas de control, software) que ayude a controlar los avances y lograr una distribución adecuada del trabajo, Habilidad-carga de trabajo. |  |
| Prototipos | Análisis | La propuesta computacional tuvo algunos faltantes. Elaborar una lista con la cual verificar si se cumplen todos los requerimientos, además de realizar una junta con los integrantes del proyecto. | Diseñador y analista (Gerardo Benavidez Pérez)  Programadora y administradora de servidores (María Lavinia Alonso Méndez) |
| Estándares | Documentación | Los integrantes realizaban su correspondiente documentación, y se tenían diagramas en herramientas diferentes, formas de redacción, etc.  Realizar una junta para definir los estándares en la documentación. | Administrador de proyecto (Luis Francisco Gutiérrez Mora) |