Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Experiencia Educativa: Administración de Proyectos

**MINUTA**

**Nombre administrador de proyecto:** Luis Francisco Gutiérrez Mora

**Lugar:** Facultad de Estadística e informática Av. Xalapa Esq. Manuel Ávila Camacho s/n CP. 91029 Xalapa, Veracruz, México.

**Fecha:** 3 de abril de 2014

**Hora:** De 3:00 pm a 4 pm

**Numero de minuta:** 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Puntos a tratar** | |
| **Punto** | **Estado** |
| 1.- Análisis de la problemática | **COMPLETO** |
| 2.- Documentación (Análisis de la problemática) | **COMPLETO** |
| 3.- Definir objetivos | **COMPLETO** |
| 4.- Documentación (Definir objetivos y alcance de objetivos) | **COMPLETO** |
| 5.- Revisar metodología a usar | **COMPLETO** |
| 6.- Dividir el sistema en módulos (Establecer hitos) | **COMPLETO** |
| 7.- Analizar el equipo de trabajo para dividir actividades | **COMPLETO** |
| 8.- Definir medios de comunicación | **COMPLETO** |
| 9.- Verificar las características de los equipos | **COMPLETO** |
| 10.- Dar mantenimiento a los equipos | **COMPLETO** |
| 11.- Enlistar los riesgos y soluciones (Documentación)) | **COMPLETO** |
| 12.-Realizar respaldos | **COMPLETO** |
| 13.- Corrección de la ruta critica | **COMPLETO** |

|  |
| --- |
| **Acuerdos** |
| 1.- Gerardo Benavidez Pérez y María Lavinia Alonso Méndez se compromete a concluir la primera parte del prototipo rápido.  2.- Gerardo Benavidez Pérez Saúl Quiroz Rossi se comprometen a tener una parte de la documentación prototipo rápido (caso de uso, secuencia, robustez).  3.- Luis francisco Gutiérrez Mora se compromete a realizar una revisión del avance del documento.  4.- Luis francisco Gutiérrez Mora se compromete a verificar al calendarización para realizar correcciones. |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |
| 1. Se tiene una parte adelantada del diseño del prototipo primera parte. 2. Se tuvieron muchas correcciones en la primera etapa, por lo que es importante revisar etapas constantemente para evitar tener atrasos. 3. Verificar semanas de exámenes (segundo parcial), para reajustar las horas de trabajo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | |
| **Persona** | **Firma** |
| **María Lavinia Alonso Méndez** |  |
| **Gerardo Benavidez Pérez** |  |
| **Saúl Quiroz Rossi** |  |
| **Luis Francisco Gutiérrez Mora** |  |

**Firma Profesor**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_